ДОГОВОР № 0605-2021-00378

г. Рыбинск	«____»_____________ 2021 г.

Акционерное общество «Конструкторское бюро «Луч» (АО «КБ «Луч») в лице заместителя главного инженера Соколова Сергея Ивановича, действующего на основании доверенности №567 от 15.012.2020г, далее именуемое «Заказчик», с одной стороны, и _________________________, в лице __________________________________________________, действующего на основании________, далее именуемое «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1.   ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

1.1. Договор заключен на основании результатов проведённого тендера в электронной форме на выполнение работ: монтаж и пуско-наладка  приточных и вытяжных систем для помещений производственного корпуса.

2.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по монтажу  и пуско-наладке приточных и вытяжных систем для помещений производственного корпуса АО "КБ "Луч" по адресу Заказчика: Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25 (далее по тексту - работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) (далее по тексту - ТЗ).

- Срок выполнения работ:

начало - с момента заключения Договора;

окончание:

I этап: Приточная камера и система вентиляции производственного корпуса, цех 61 – до 01.09.2021г.

II этап: Система приточно-вытяжной вентиляции в помещениях 204, 205, 206, 208 производственного корпуса – до 15.09.2021г.

3.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Подрядчик обязан:

3.1.1  Выполнить входной контроль  проектно-сметной документации и, в срок до 3 (трех) дней с момента передачи проектно-сметной документации, предоставить Заказчику, при наличии, перечень замечаний. В случае непредоставления перечня замечаний  в течение 3 (трех) дней, проектно-сметная  документация считается принятой Подрядчиком без замечаний. Обнаруженные Подрядчиком замечания устраняются Заказчиком в течении 5-ти дней.

3.1.2  Согласовать локально-сметные расчёты, по выполняемым работам в течении 5-ти (пяти)  дней.

3.1.3 Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе выполнения работ, и не разглашать их содержания без согласия Заказчика, независимо от продолжения или прекращения отношений с Заказчиком.

3.1.4  Подрядчик обязуется перед началом работ предоставить Заказчику оригиналы и заверенные копии следующих документов:

- свидетельство СРО о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных;

- действующие квалификационные удостоверения на проведение электромонтажных работ, работ на высоте и пожарный минимум и др.;

- наряд-допуск на проведение опасных работ (работы на высоте, огневые работы и другие виды работ с повышенной опасностью);

- календарный График производства работ;

    - Выполнить работы  с высоким качеством и в полном соответствии ТЗ Заказчика и  проектно-сметной документацией, СНиП и ТУ, техническими регламентами и другими нормами и правилами, действующим в строительстве,  в установленные сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать Заказчику полностью законченную работу;

    - Работники Подрядчика обязаны соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные Заказчиком, относительно правил прохода и поведения на территории промышленных площадок и объектах Заказчика;

3.1.8  Обеспечить соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

3.1.9  Исправлять за свой счет все недостатки и дефекты в работе, выявленные Заказчиком при осуществлении контроля;

3.1.10 В процессе выполнения работ и по их окончанию Подрядчик под свою ответственность обеспечивает вывоз строительного мусора (промышленных отходов, кирпича, отходов железобетонных конструкций) с объекта за пределы территории Заказчика, соблюдая требования законодательства РФ относительно обращения с отходами производства и потребления ГОСТ 12.0.230.- 2007).

3.1.11. В случае, предусмотренном пунктом 10.2. Договора, подписать Дополнительное соглашение в срок не более 10 (Десяти) календарных дней с момента получения и направить его Заказчику, а для расчетов по Договору заключить с уполномоченным банком договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке отдельный банковский счет.

3.1.12. предоставлять по запросу Заказчика информацию о каждом привлеченном Подрядчиком соисполнителе (третьем лице) (полное наименование соисполнителя (третьего лица), его адрес (место нахождения), номера телефонов руководителя, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено федеральным законом.

  - Заказчик обязан:

    - Предоставить Подрядчику проектно-сметную документацию в соответствии с предметом настоящего Договора по акту о передаче проектно-сметной документации.

    - Получить все необходимые разрешения и представить их Подрядчику.

    - Передать объект, либо строительную площадку под строительно-монтажные работы Подрядчику в виде, готовом для производства работ.

    - Обеспечить Подрядчика по его заявке энергоресурсами, водой, оказывать другие, необходимые для производства работ, услуги;

    - Провести вводный инструктаж по охране труда, экологической и пожарной безопасности для работников Подрядчика, пребывающих на территории предприятия;

    - Принять работу при ее соответствии качества ГОСТ, СНиП, ТУ и другим нормативным документам;

    - В случае необходимости Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, не изменяющий проекта в целом, по которому ведутся работы. Заказчик должен направить письменное распоряжение с указанием увеличения или сокращения объема работы, указанного в договоре;

    - Своевременно оплачивать выполненные Подрядчиком работы, в соответствии с условиями настоящего Договора, при условии выполнения Подрядчиком полного объема работ, предусмотренных настоящим Договора.

4.   ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-СДАЧИ РАБОТ.

4.1. Подрядчик извещает Заказчика о готовности объекта или работ к сдаче письменным сообщением.

4.2. Выполненные работы должны быть приняты Заказчиком, при соответствующем качестве, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения извещения Подрядчика о готовности работ к сдаче.

4.3. Подрядчик представляет Заказчику оформленные документы в соответствии со ст.9 Федерального закона №129-ФЗ «О бухгалтерском учёте»:

- Акты о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по строительно-монтажным работам по каждому этапу работ.

- счета-фактуры – в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ по каждому этапу работ.

4.4 Дополнительно Подрядчик предоставляет Заказчику по завершению работ:

- Акты по пуско-наладочным работам по каждой вентиляционной системе, с занесением основных характеристик проектных и фактически замеренных данных, в том числе о гидравлических испытаниях и  испытаниях по замерам сопротивления и скрытых работ.

4.5. При обнаружении Заказчиком недостатков при приемке работ, Подрядчик обязан  устранить выявленные недостатки в течение 10 календарных дней с момента заявления Заказчиком соответствующего требования.

4.6. При производстве скрытых работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику скрытые работы к приемке с составлением Акт на скрытые работы.

4.7. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для Заказчика последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.8. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.	СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

- Стоимость работ по настоящему Договору составляет __________________ (_____________________________________) Российских рублей, кроме того НДС 20% - ____________ (_____________________________________) Российских рублей. Общая стоимость Договора составляет _______________ (___________________) Российских рублей.

- Общая стоимость Договора включает в себя установленные законодательством выплаты, учитывает все расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по Договору, накладные расходы, необходимые для выполнения Работ и выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе:

— стоимость всех Работ;

—  стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для выполнения Работ товара (в том числе оборудования, конструкций, материалов и пуско-наладочные работы), поставляемых Подрядчиком;

— затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование;

— транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;

— накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора.

5. 3.	Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 40
(сорока) календарных дней после подписания обеими Сторонами Акта о приемке
выполненных работ по этапу II, при наличии подписанного Акта о приемке
выполненных работ по этапу I, на основании выставленного счёта Подрядчика, с учетом требований пункта 3.1.11. и пункта 10.2. Договора.

5.4. В случаях, не противоречащих Федеральному закону от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», допускается осуществление расчетов путем перечисления денежных средств как с отдельного расчетного счета, так и с текущего расчетного счета Заказчика, на текущий расчетный счет Подрядчика. При этом Заказчик запрашивает у Подрядчика счет на оплату с указанием платежных реквизитов текущего расчетного счета Подрядчика.

6.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- За нарушение условий договора Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- В случае нарушения Подрядчиком (по вине Подрядчика) сроков, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости Договора за каждый день просрочки, но не превышающую 20 % от общей стоимости Договора.

6.3.	В случае полного (частичного) невыполнения Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Договору, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки в части,
не покрытой неустойкой

6.4.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему
Договору, Заказчик вправе удержать начисленную в соответствии с условиями Договора
за данное нарушение неустойку (пени) из суммы, подлежащей уплате Подрядчику по
настоящему Договору.

6.5.	Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых
обязательств.

7.        ФОРС-МАЖОР.

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на их исполнение, в частности, но не исключительно: пожара, стихийного бедствия, аварий, военных или боевых действий, массовых беспорядков, забастовок.

- Сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих обязательств по причинам, предусмотренным п. 7.1. настоящего Договора, обязана незамедлительно письменно и с приведением доказательств уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности могут быть признаны свидетельства, выданные соответствующими компетентными органами.

- Неуведомление, несвоевременное и/или ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

- При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору сдвигается на срок действия этих обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 60 (шестьдесят) календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от выполнения обязательств по настоящему Договору. В этом случае Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Договора, и ни одна из Сторон не будет иметь право требовать возмещения возможных убытков и упущенной выгоды.

8.        РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

- Все споры и разногласия, возникшие в ходе выполнения настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

- В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, споры или разногласия по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.	СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

9.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.

9. 2	Настоящий Договор может быть расторгнут:

9.2.1.	По соглашению Сторон.

9.2.2.	В одностороннем порядке по инициативе Заказчика с момента получения
Подрядчиком соответствующего уведомления, в случае нарушения Подрядчиком
пункта 2.2. настоящего Договора.

9.2.3.	По форс-мажорным обстоятельствам.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

- Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными с момента оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными представителями Сторон.

- Заказчик имеет право в одностороннем порядке принять решение об осуществлении расчетов с использованием отдельного счета, при этом Заказчик направляет Подрядчику Дополнительное соглашение с информацией об идентификаторе государственного контракта и уполномоченном банке.

В указанном случае Подрядчик имеет право возмещать (компенсировать) расходы на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

- Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую   юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.6 Настоящий Договор и любые приложения, дополнения, изменения к нему, направляемые Сторонами любым способом, позволяющим достоверно установить, что вышеуказанные документы исходят от Стороны по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь электронной или факсимильной связью являются действительными и обладают юридической силой, при условии передачи подлинников данных документов в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания документов.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик Юридический, почтовый и фактический адрес: 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы д.25 Телефон: (4855) 28-58-22, Факс: (4855) 28-58-35 ОГРН 104 760 161 4390 ИНН: 7610063043 КПП: 761001001 ОКПО 075 076 66 ОКВЭД 2 72.19. р/с 40702810505000000151 в Филиале АО АКБ «Новикомбанк» в г. Санкт-Петербурге БИК 044030902 к/с 30101810400000000902 Заместитель ___________Соколов С.И. главного инженера |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору №_____

от ___________2021г.

Техническое задание.

# Footnotes

Если применимо